Мероприятия по ликвидации последствий паводка в Республике Алтай

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 19:11 |
| **Мероприятия по ликвидации последствий паводка в Республике Алтай** |
|  |
| По состоянию на **19 июня** подтопленных жилых домов и приусадебных участков в Республике Алтай нет.        В связи с таянием ледников и выходом грунтовых вод наблюдается повышение уровня воды в реках до +18 см.        В  пунктах временного размещения находятся **56** человек. (в Горно-Алтайске, Майме,Чемале, Шебалино).        Аварийно-спасательные работы, очистка территорий и санитарно-эпидемиологические мероприятия завершены во всех муниципальных образованиях**.**        За период паводка было  разрушено и повреждено **280** мостов, в том числе на дорогах регионального значения **46**, на дорогах местного значения **234.**        Проезд восстановлен по **67** мостам, в том числе на дорогах регионального значения по **39**, на дорогах местного значения **28**.  Движение нарушено по **201** мосту, в том числе на дорогах регионального значения 7, на дорогах местного значения 194, затруднено по **24** мостам  на дорогах местного значения.        В результате выполняемых работ восстановлено движение на **389,2** км разрушенных и поврежденных автодорог, из них регионального значения **220,9** км, местного значения **168,2** км. Из них восстановлено до первоначального состояния **40,4** км дорог местного значения.          Остается нарушенным транспортное сообщение с 6 населенными пунктами, сообщение осуществляется по пешеходным мостовым переходам, на высокопроходимом, либо гужевом транспорте ( в Усть-Канском районе -  н.п. Коргон; в Усть-Коксинском районе -  Маральник 1, н.п. Красноярка, н.п. Сахсабай; в   Онгудайском районе -  н.п. Инегень).        На территории Республики Алтай без электроснабжения остается 1 н.п. Каракол Чемальский район (восстановить электроснабжения не представляется возможным из за размытости дорожного полотна к н.п. Каракол).        В пострадавшие районы доставлено **69,277** тонн груза, в том числе из Росрезерва **39,067** тонн, гуманитарной помощи **30,21** т.        Подготовлены списки на выдачу материальной помощи, проводится выплата средств гражданам из резервного фонда Правительства Российской Федерации.          На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка оценивается как стабильная, уровни заболеваемости не превышают среднемноголетних показателей.        В наличии в муниципалитетах имеется **1,08** тонн дезсредств (дихлор, ДП Алтай, сульфохлорантин, гипохлорит кальция).        За прошлые сутки:        в места утилизации вывезено 807,6 тонны мусора. На уборке мусора работают 50 бригад, состоящих из 372 человек, все они привиты против гепатита А;        силами домовладельцев очищено 8905 домовладений;          очагов групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями и острыми респираторными вирусными инфекциями не превышает контрольные уровни;        медицинские работники обошли 1896 домовладений, осмотрено человек 6225, выявлено 4 домовладения, в которых не проведена дезинфекция трубчатых колодцев и дезинфекция выгребных ям. Адреса домовладений переданы в администрацию Майминского района;        в н.п. Турочак  на береге «Камень любви» под руководством главы района Унучаковой Е.В. проведен субботник по уборке территории;        в н.п. Чемал на Чемальской ГЭС проводятся работы  по очистке территории силами работников санатория «Чемал»;        По восстановлению дорог и мостов:        проведены восстановительные работы на участке дороги Бийка-Курмач Байгол, Чоя-Красносельск;        ведутся восстановительные работы на автодороге Усть-Кан-Коргон в урочище Калмыцкий;        ведутся работы по восстановлению моста на 45 км. А/Д Черга - Беш-Озек;        производилось укрепление дамбы на р. Катунь ж/б плитами в районе ул. Аргучинского с Усть-Кокса;        продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна в районе н.п. Синий Яр, силами с/п идет восстановление транспортного моста в с. Амур, силами с/п строится временный мост в с. Маральник-1, силами сельского поселения строится транспортный мост в с. Кучерла;        профилировка дороги грейдером к с. Мендур-Соккон;        РУЭС проводила замены опор линии связи в с. Яконур, Бело-Ануй.        Службой энергетики района проведена замена опор линии электропередач в н.п. Усть-Кумир.        Силами муниципалитета проводились работы:        в н.п. Черга – проводилось углубление русла на р. Черга;        в н.п. Мыюта – укрепление берега ( 200м).             На **19.06.2014** года планируется:        - работа по оформлению документов для получения единовременной материальной и финансовой помощи;                  - вывоз мусора;                - восстановление дорог и мостов;                  - профилактика на ЛЭП и линиях связи;                - углубление русел и укрепление берегов рек.    Работает телефон горячей линии МЧС Республики Алтай по оказанию информационной поддержки населению: 8 (388-23) 9-99-99. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |