Уточненная информация по подтоплению на 04:00 (мск) 09.06.2014 г. на территории Республики Алтай

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 19:11 |
| **Уточненная информация по подтоплению на 04:00 (мск) 09.06.2014 г. на территории Республики Алтай** |
|  |
| **По состоянию на 07.00 (мест.) 9 июня 2014 года подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. В пункте временного размещения находятся 89 человек.** **Разрушено и повреждено 282 автомобильных моста (71 мост регионального значения, 211 мостов местного значения).** **Транспортное сообщение восстановлено со всеми населенными пунктами.** **В пострадавшие районы доставлено 53,63 тонн груза, в том числе с Росрезерва 27,3 тонн, гуманитарной помощи 26,33 т.** **С начала аварийно-восстановительных работ:** **разобрано 3934 кубометров завалов;** **откачено 25590 тонн воды;** **вывезено 260 кубометров мусора;** **отсыпано 303604 кубометров гравия и скальных пород;** **очищено 4856 подворий;** **возведено 58 км защитных дамб.** **Вывезено в места утилизации 530 тонн мусора. На уборке мусора работали  63 бригады, в количестве 488 человек, из которых 398 человек привиты против гепатита А.** **Силами домовладельцев очищено 641 домовладение.** **Произведен подвоз питьевой воды населению для хозяйственных целей в МО г. Горно-Алтайск, Майминский и Онгудайский районах.** **вакцинировано от гепатита А и дизентерии 810 человек, из них 200 детей (за сутки 158 человек);** **фагировано населения бактериофагом «Интести» и дизентерийным бактериофагом 5 951 человек (за сутки 1975 человек);** **исследовано 399 проб воды, из них 48 не соответствуют гигиеническим нормам, (за сутки 32 пробы);** **проведена дезинфекция 1875 домовладений (за сутки 301 домовладение);** **проведена баръерная обработка на площади 162 га (за сутки 54 га);** **проведена очаговая дератизация в 5-ти домах города Горно-Алтайска и села Майма;** **обеззаражено 18 систем централизованного водоснабжения;** **вывезено в места утилизации 530 тонн мусора;** **В зону подтопления попало:** **762 выгребных ямы, очищены и обработаны 716 ям (за сутки 264), остаются затопленными 46;** **295 индивидуальных колодцев, из них освободилось 232, очищено 232.** **На откачке воды из подвалов работают 20 ассенизаторских машин. За сутки откачано 24 подвала, 57 туалетов.** **Для проведения дезинфекционных мероприятий сформировано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», ООО «Дезстанция» и муниципалитетах 25 бригад с общим количеством 60 человек. Привлечено 120 волонтеров (студентов).** **В наличии в муниципалитетах имеется 6793 кг дезсредств.** **09.06.2014 ожидается поступление 15 тонн дезсредств (5 тонн гипохлорита кальция и 10 тонн хлорамина);** **10.06.2014 год ожидается поступление дополнительной вакцины в количестве 1607 доз против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне;** **11.06.2014  года ожидается поступление туляремийной вакцины  в количестве 1 100 доз.** **На 9 июня запланировано:** **восстановление электроснабжения;** **восстановление автомобильных дорог, мостов;** **очистка улиц и дворов от мусора;** **проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;** **продолжение работы по оформлению документов для получения единовременной денежной помощи.** |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |